# DrugTime — Bản nháp DPIA sơ bộ (Phase 1)

## 1. Thông tin chung và phạm vi

Đây là bản nháp DPIA sơ bộ (task 1.19, Sprint 1) cho 5 luồng dữ liệu nhạy cảm trong Phase 1 của DrugTime; chưa luồng nào được phê duyệt.

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Hệ thống | DrugTime — nhắc uống thuốc, cảnh báo tương tác thuốc theo danh mục Việt Nam, gợi ý bữa ăn bằng AI (Flutter, FastAPI, Supabase, RQ + Redis) |
| Bên kiểm soát dữ liệu | Nhóm C1SE.07 trong phạm vi đồ án (giả định, xem mục 9) |
| Phiên bản | 0.3 — bản nháp, cập nhật theo schema v6, 24/09/2026 |
| Phạm vi | 5 luồng DF-01 đến DF-05 của Phase 1 (10/09 – 26/12/2026) |
| Ngoài phạm vi | OCR đơn thuốc qua cloud, Zalo OA, xác nhận bằng giọng nói, dược sĩ, nhà thuốc đối tác (Phase 2); mỗi luồng mới cần DPIA riêng trước khi bật |
| Chủ thể dữ liệu | Patient (chủ thể chính); Family Member (dữ liệu tài khoản và token thiết bị) |
| Nguồn | Project Proposal v4.1, Schema v6, Quality Attribute Scenarios (QA.01–QA.11), Mobile/Backend components |
| Đầu vào cho | Task 6.01 — DPIA hoàn chỉnh và phê duyệt (Sprint 6) |

## 2. Căn cứ pháp lý và phương pháp

Bản nháp bám theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (hiệu lực từ 01/01/2026) và Nghị định 356/2025/NĐ-CP, đúng như Proposal (mục 8.1) yêu cầu.

- Điều 20 của Luật quy định các trường hợp được coi là chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới (Thư viện Pháp luật).

- Nghị định 356 có hai loại hồ sơ riêng: đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (Mẫu số 10) và đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới (Mẫu số 09) (DPVN).

- Hồ sơ chuyển dữ liệu xuyên biên giới phải gửi cơ quan chuyên trách trong 60 ngày kể từ lần chuyển đầu tiên (DPO.VN).

- Hồ sơ phải được cập nhật khi phát sinh mục đích xử lý mới hoặc thay đổi bên xử lý, bên thứ ba (Trợ Lý Luật).

Bản nháp này là tài liệu làm việc, chưa theo Mẫu 09 và Mẫu 10; việc chuyển sang mẫu chính thức và đối chiếu điều khoản cụ thể thuộc task 6.01.

Cấu trúc đánh giá mỗi luồng: mục đích → loại dữ liệu → căn cứ (consent purpose) → bên nhận → xuyên biên giới → rủi ro → giảm thiểu → thời hạn lưu trữ.

Consent purpose lấy từ user_consents.loai_dong_y: health_data, family_sharing, ai_meal.

Chấm rủi ro: Khả năng × Tác động, mỗi trục 1 (Thấp), 2 (Trung bình), 3 (Cao). Tích 1–2 là Thấp, 3–4 là Trung bình, 6–9 là Cao.

## 3. Tổng quan các luồng dữ liệu

Bốn trong năm luồng có chuyển dữ liệu xuyên biên giới; chỉ DF-05 (quét vỉ thuốc trên thiết bị) không có. Danh sách region của Supabase không có Việt Nam (Supabase), nên mọi luồng đi qua Supabase được tính là "Có" cho đến khi nhóm xác nhận được điều ngược lại.

| ID | Luồng | Consent purpose | Bên nhận / xử lý | Xuyên biên giới | Rủi ro gốc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | Lưu dữ liệu sức khỏe trên Supabase (qua Backend API) | health_data | Supabase; Render (API, Worker, Redis); Vercel (Admin Web) | Có | Cao |
| DF-02 | Chia sẻ dữ liệu cho Family Member | family_sharing (kèm health_data) | Thiết bị Family Member, qua Backend API và Supabase | Có (kế thừa DF-01) | Cao |
| DF-03 | Gửi điều kiện bệnh nền cho LLM (gợi ý bữa ăn) | ai_meal | Nhà cung cấp LLM (chưa chốt) | Có (giả định) | Cao |
| DF-04 | Đẩy thông báo bỏ lỡ liều qua FCM | family_sharing | Firebase Cloud Messaging (Google) | Có | Trung bình |
| DF-05 | Quét vỉ thuốc trên thiết bị (ML Kit) | health_data | Chỉ thiết bị người dùng | Không | Thấp |

Loại dữ liệu theo schema v6:

| Nhóm | Trường / bảng | Mức nhạy cảm | Luồng |
| --- | --- | --- | --- |
| Định danh | ho_ten, ngay_sinh, gioi_tinh, so_dien_thoai, email (bản sao của email và SĐT trong Supabase Auth) | Cơ bản | DF-01, DF-02 |
| Bệnh nền và tình trạng sinh lý | user_conditions (kể cả subtype, phan_do; mang thai, cho con bú) | Nhạy cảm (sức khỏe) | DF-01, DF-02, DF-03 |
| Thuốc và lịch dùng | don_thuoc, user_medications, medication_schedules | Nhạy cảm (sức khỏe) | DF-01, DF-02, DF-05 |
| Lịch sử tuân thủ | dose_logs | Nhạy cảm (sức khỏe) | DF-01, DF-02, DF-04 |
| Kết quả phân tích | regimen_analysis_*, meal_suggestions | Nhạy cảm (sức khỏe) | DF-01, DF-02, DF-03 |
| Token thiết bị | device_tokens (fcm_token, platform) | Cơ bản | DF-04 |
| Nhật ký truy cập | access_logs (người truy cập, patient, phạm vi, kết quả) | Gián tiếp (lộ quan hệ và phạm vi truy cập) | DF-02 |

## 4. Đánh giá chi tiết từng luồng

Thời hạn lưu trữ trong các bảng dưới là đề xuất của nhóm, chưa đối chiếu với quy định; mục 7 gom lại các thời hạn cần chốt.

### DF-01 — Lưu dữ liệu sức khỏe trên Supabase

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| Mục đích | Lưu hồ sơ, đơn thuốc, lịch nhắc và lịch sử uống thuốc để nhắc thuốc, theo dõi tuân thủ, kiểm tra tương tác (FR01–FR04) |
| Loại dữ liệu | Định danh; bệnh nền; thuốc và lịch; dose_logs; kết quả phân tích |
| Căn cứ | Consent health_data, thu thập khi đăng ký (FR01) |
| Bên nhận | Supabase (lưu trữ); Render (API, Worker, Redis xử lý trung gian); Vercel (Admin Web hiển thị hàng đợi xóa và access log) |
| Xuyên biên giới | Có. Supabase không có region tại Việt Nam; region Render và Vercel chưa xác nhận |
| Rủi ro chính | (1) Lộ dữ liệu do cấu hình sai RLS hoặc lộ khóa service; (2) dữ liệu nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam khi chưa có hồ sơ đánh giá chuyển dữ liệu; (3) rút consent nhưng dữ liệu vẫn bị xử lý; (4) Admin truy cập quá phạm vi |
| Biện pháp giảm thiểu | Mã hóa khi lưu; bật RLS, chỉ API và Worker truy cập DB; Consent Guard kiểm tra mỗi request, không cache, rút consent có hiệu lực ≤ 5 giây (QA.01); ghi access_logs cho mọi truy cập của Admin (QA.09); ưu tiên region châu Á gần Việt Nam; lập hồ sơ chuyển dữ liệu trước khi chạy thật |
| Thời hạn lưu trữ | Đến khi chủ thể yêu cầu xóa hoặc đóng tài khoản; sau khi Admin duyệt thì xóa trong thời hạn cần chốt (mục 7) |

### DF-02 — Chia sẻ dữ liệu cho Family Member

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| Mục đích | Cho Family Member xem lịch sử tuân thủ, danh sách thuốc, cảnh báo tương tác của patient đã liên kết (FR07, FR10) |
| Loại dữ liệu | dose_logs, thuốc, cảnh báo tương tác của patient; dữ liệu tài khoản và link_codes của Family Member |
| Căn cứ | Consent family_sharing của patient (chủ thể dữ liệu), xác nhận khi liên kết; điều kiện truy cập: link active và cho_phep_chia_se = true |
| Bên nhận | Thiết bị của Family Member, qua Backend API |
| Xuyên biên giới | Có, kế thừa DF-01; không thêm bên nhận nào ngoài Việt Nam |
| Rủi ro chính | (1) Family Member đã bị gỡ quyền vẫn xem được dữ liệu, kể cả khi sửa patient ID trong request (QA.02); (2) patient cao tuổi đồng ý mà chưa hiểu phạm vi chia sẻ; (3) không có dấu vết ai đã xem gì |
| Biện pháp giảm thiểu | Một điểm kiểm soát truy cập: kiểm tra token, link, cho_phep_chia_se, consent trước khi trả dữ liệu; patient ID lấy từ quan hệ đã xác minh; từ chối trả 403 và ghi access_logs, fail-closed khi ghi log lỗi; thu hồi có hiệu lực ≤ 5 giây; bộ test phân quyền chéo ≥ 20 ca (QA.02); link_codes có hạn dùng và chỉ dùng một lần; quan hệ không đối xứng; văn bản consent dễ hiểu, lưu phien_ban_van_ban |
| Thời hạn lưu trữ | Đến khi patient thu hồi liên kết hoặc consent; dòng caregiver_links trạng thái revoked giữ làm bằng chứng |

### DF-03 — Gửi điều kiện bệnh nền cho LLM (gợi ý bữa ăn)

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| Mục đích | Sinh gợi ý bữa ăn kèm giải thích cho patient (FR05); Family Member xem gợi ý của patient đã liên kết |
| Loại dữ liệu gửi đi | Điều kiện bệnh nền từ user_conditions, kể cả subtype và phan_do. Không gửi họ tên, ngày sinh, số điện thoại, ID. Việc có gửi danh sách thuốc hay không chưa được chốt (mục 9) |
| Căn cứ | Consent ai_meal của patient, thu riêng và rút được bất kỳ lúc nào; khi Family Member xem thì cần thêm family_sharing |
| Bên nhận | Nhà cung cấp API LLM (chưa chốt; Proposal mục 10 chỉ ghi LLM-based) |
| Xuyên biên giới | Có (giả định), vì vị trí xử lý của nhà cung cấp chưa xác định |
| Rủi ro chính | (1) Dữ liệu sức khỏe đi ra ngoài lãnh thổ cho bên thứ ba; (2) nhà cung cấp lưu hoặc dùng dữ liệu để huấn luyện; (3) gợi ý không phù hợp với thuốc đang dùng (R-07); (4) LLM vẫn bị gọi sau khi patient rút consent |
| Biện pháp giảm thiểu | Chỉ gửi trường cần thiết, không định danh; Consent Guard chặn ngay khi rút ai_meal; chọn nhà cung cấp cam kết không lưu và không huấn luyện trên dữ liệu gửi (cần xác nhận điều khoản); hoàn tất hồ sơ chuyển dữ liệu trước khi bật; disclaimer bắt buộc, chỉ gợi ý, không kê đơn (R-07); kiểm tra tương tác vẫn do rule-based, LLM không tham gia (QA.04); ghi access_logs với data_scope = goi_y_bua_an |
| Thời hạn lưu trữ | Tại nhà cung cấp: không lưu sau khi trả kết quả (yêu cầu, chưa xác minh); meal_suggestions trong DB theo DF-01 |

### DF-04 — Đẩy thông báo bỏ lỡ liều qua FCM

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| Mục đích | Gửi cảnh báo bỏ lỡ liều tới Family Member (FR07). Nhắc thuốc cho chính patient dùng local notification, không đi qua FCM (QA.06) |
| Loại dữ liệu | fcm_token, platform; nội dung thông báo (ve_patient_user_id, sự kiện bỏ lỡ liều) |
| Căn cứ | Consent family_sharing của patient; link active |
| Bên nhận | Firebase Cloud Messaging (Google), sau đó thiết bị Family Member |
| Xuyên biên giới | Có. FCM do Google vận hành, vị trí xử lý không do nhóm chọn |
| Rủi ro chính | (1) Nội dung thông báo hiện trên màn hình khóa làm lộ tình trạng sức khỏe; (2) Worker gửi cảnh báo sau khi patient đã thu hồi liên kết hoặc consent, vì tài liệu components chưa mô tả Worker kiểm tra lại lúc gửi; (3) token của thiết bị cũ vẫn nhận thông báo; (4) payload trong Redis chứa dữ liệu sức khỏe; (5) trên iOS ở Phase 1 chưa có APNs nên push không tới máy, nhưng token iOS vẫn được thu thập và lưu (schema v6, ghi chú 14) |
| Biện pháp giảm thiểu | Payload tối thiểu: không có tên thuốc, chỉ thông điệp chung và ID sự kiện, app lấy chi tiết qua API; Worker kiểm tra lại link active, cho_phep_chia_se và consent ngay trước khi gửi, và ghi access_logs cho lần gửi; payload trong Redis chỉ chứa ID, có TTL ngắn; xóa token khi đăng xuất hoặc FCM báo token không hợp lệ; với iOS, cân nhắc chưa lưu token cho đến khi có APNs, hoặc làm mới danh sách cảnh báo qua API (đi qua kiểm soát truy cập) thay cho push |
| Thời hạn lưu trữ | fcm_token: đến khi đăng xuất, gỡ app hoặc token bị FCM từ chối; bản ghi notifications: xem mục 7 |

### DF-05 — Quét vỉ thuốc trên thiết bị (ML Kit)

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| Mục đích | Nhận diện tên thuốc trên vỉ và khớp với danh mục thuốc được cấp phép để điền thông tin khi thêm thuốc (FR02); luôn cần người dùng xác nhận thủ công |
| Loại dữ liệu | Ảnh vỉ thuốc: xử lý trên máy, không gửi đi, không lưu. Từ schema v6, chuỗi nhận diện không khớp cũng không còn được lưu (bảng unmatched_scan_logs đã bỏ). Chỉ thuốc người dùng đã chọn từ danh mục mới ghi vào user_medications (cach_nhap = ocr_scan), theo DF-01 |
| Căn cứ | Consent health_data |
| Bên nhận | Không có |
| Xuyên biên giới | Không |
| Rủi ro chính | (1) SDK gửi ảnh hoặc dữ liệu đo đạc ra ngoài ngoài ý muốn; (2) nhận diện sai dẫn đến chọn sai thuốc, ảnh hưởng an toàn người bệnh |
| Biện pháp giảm thiểu | Dùng mô hình chạy hoàn toàn trên máy và kiểm tra lưu lượng mạng khi quét; không lưu ảnh; bắt buộc xác nhận thủ công; quét không khớp thì chuyển sang tìm thủ công, và chỉ chọn được thuốc có trong danh mục, không nhập tự do |
| Thời hạn lưu trữ | Ảnh: không lưu; thuốc đã xác nhận: theo DF-01 |

## 5. Chuyển dữ liệu xuyên biên giới

DF-01, DF-02, DF-03 và DF-04 đều cần hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới trước khi chạy thật; các trường hợp miễn trừ được nêu trong nguồn tham khảo (quản lý nhân sự, hậu cần, thanh toán quốc tế, khẩn cấp) không áp dụng cho DrugTime (CDLAF). Hồ sơ gửi cơ quan chuyên trách trong 60 ngày kể từ lần chuyển đầu tiên, nhưng Proposal (mục 8.1) yêu cầu hoàn tất trước khi đưa luồng nhạy cảm vào production.

| Luồng | Bên nhận ngoài Việt Nam | Trạng thái | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | Supabase (không có region tại Việt Nam); Render; Vercel | Có | Ghi region thực tế của project Supabase, dịch vụ Render và Vercel vào hồ sơ; chọn region châu Á gần nhất |
| DF-02 | Cùng hạ tầng DF-01 | Có (kế thừa) | Gộp vào hồ sơ của DF-01; đổi thành Không nếu DF-01 được xác nhận nằm trong nước |
| DF-03 | Nhà cung cấp LLM | Có (giả định) | Chốt nhà cung cấp và vị trí xử lý; đọc điều khoản lưu trữ và huấn luyện dữ liệu |
| DF-04 | Google (FCM) | Có | Ghi vào hồ sơ; giữ payload tối thiểu để giảm dữ liệu chuyển đi |
| DF-05 | Không | Không | Xác nhận SDK ML Kit không gửi ảnh hoặc dữ liệu ra ngoài |

Trong giai đoạn phát triển và demo, nhóm chỉ nên dùng dữ liệu giả lập, để chưa phát sinh lần chuyển dữ liệu thật nào trước khi hồ sơ hoàn tất.

## 6. Ma trận rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Có 6 rủi ro quyền riêng tư ở mức Cao trước khi giảm thiểu (DR-01, 02, 03, 04, 05, 07); sau khi áp dụng biện pháp, dự kiến không còn rủi ro nào ở mức Cao. Mức rủi ro gốc của mỗi luồng ở mục 3 là mức cao nhất trong các rủi ro quyền riêng tư của luồng đó. DR-08 và DR-12 là rủi ro an toàn người bệnh (từ R-07 và R-01 của Proposal), liệt kê để theo dõi nhưng không tính vào mức của luồng.

| ID | Luồng | Rủi ro | Gốc (K × T) | Biện pháp chính | Liên kết | Còn lại (dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR-01 | DF-01 | Lộ dữ liệu sức khỏe từ CSDL (sai RLS, lộ khóa service) | 2 × 3 = 6, Cao | Bật RLS, chỉ API và Worker truy cập; mã hóa khi lưu; giữ khóa ngoài repo | NFR01 | 1 × 3 = 3, Trung bình |
| DR-02 | DF-01 | Admin truy cập dữ liệu mà không để lại dấu vết | 2 × 3 = 6, Cao | access_logs chỉ thêm, không cấp UPDATE/DELETE cho role ứng dụng; ghi log fail-closed | QA.09, NFR06 | 1 × 3 = 3, Trung bình |
| DR-03 | DF-01 đến DF-03 | Chuyển dữ liệu ra nước ngoài khi chưa có hồ sơ | 3 × 2 = 6, Cao | Hoàn tất hồ sơ trước production; dữ liệu giả lập khi demo; đưa DF-04 vào cùng hồ sơ | Proposal 8.1 | 1 × 2 = 2, Thấp |
| DR-04 | DF-01 đến DF-03 | Tiếp tục xử lý sau khi patient rút consent | 2 × 3 = 6, Cao | Consent Guard kiểm tra mỗi request, không cache; hiệu lực ≤ 5 giây | QA.01 | 1 × 3 = 3, Trung bình |
| DR-05 | DF-02 | Người không có quyền xem được dữ liệu patient | 2 × 3 = 6, Cao | Access Control một điểm; 403 và ghi log; bộ test ≥ 20 ca | QA.02 | 1 × 3 = 3, Trung bình |
| DR-06 | DF-02 | Consent không thực chất (patient cao tuổi chưa hiểu phạm vi) | 2 × 2 = 4, Trung bình | Văn bản dễ hiểu; consent tách theo mục đích, làm trên tài khoản patient; lưu phiên bản văn bản | QA.03, NFR02 | 1 × 2 = 2, Thấp |
| DR-07 | DF-03 | Nhà cung cấp LLM lưu hoặc huấn luyện trên dữ liệu gửi | 2 × 3 = 6, Cao | Không định danh; chỉ gửi trường cần thiết; chọn nhà cung cấp có cam kết bằng văn bản | — | 1 × 3 = 3, Trung bình |
| DR-08 | DF-03 | Gợi ý bữa ăn không phù hợp với thuốc đang dùng (an toàn) | 1 × 3 = 3, Trung bình | Disclaimer bắt buộc; chỉ gợi ý; kiểm tra tương tác do rule-based | R-07, QA.04 | 1 × 2 = 2, Thấp |
| DR-09 | DF-04 | Nội dung thông báo lộ trên màn hình khóa | 2 × 2 = 4, Trung bình | Payload tối thiểu, không có tên thuốc | — | 1 × 2 = 2, Thấp |
| DR-10 | DF-04 | Worker gửi cảnh báo sau khi patient thu hồi liên kết hoặc consent | 2 × 2 = 4, Trung bình | Kiểm tra lại link và consent ngay trước khi gửi; ghi access_logs | QA.01, QA.09 | 1 × 2 = 2, Thấp |
| DR-11 | DF-05 | SDK gửi ảnh hoặc dữ liệu đo đạc ra ngoài thiết bị | 1 × 2 = 2, Thấp | Mô hình chạy trên máy; kiểm tra lưu lượng mạng khi quét | NFR01 | 1 × 1 = 1, Thấp |
| DR-12 | DF-05 | Nhận diện sai dẫn đến nhập sai thuốc (an toàn) | 3 × 2 = 6, Cao | Bắt buộc xác nhận thủ công; luôn có nhập tay dự phòng | R-01 | 1 × 2 = 2, Thấp |

## 7. Quyền của chủ thể dữ liệu và chính sách lưu trữ

Thiết kế hiện tại đã có cơ chế cho rút consent, thu hồi chia sẻ và yêu cầu xóa; hai khoảng trống là căn cứ Admin được từ chối yêu cầu xóa, và việc patient chưa có màn hình xem ai đã truy cập dữ liệu của mình.

| Quyền | Cơ chế trong thiết kế | Khoảng trống |
| --- | --- | --- |
| Rút consent theo từng mục đích | Cài đặt tài khoản; ghi thoi_gian_thu_hoi; hiệu lực ≤ 5 giây; mục đích khác không bị ảnh hưởng (QA.01) | Không có |
| Yêu cầu xóa dữ liệu | data_deletion_requests loại xoa_du_lieu; vào hàng đợi Admin ≤ 1 phút; Admin duyệt hoặc từ chối kèm ly_do_tu_choi | Chưa định nghĩa căn cứ được từ chối và thời hạn xử lý |
| Thu hồi chia sẻ với Family Member | Gỡ liên kết hoặc tắt cho_phep_chia_se; hiệu lực ≤ 5 giây (QA.02) | Không có |
| Xem và chỉnh hồ sơ của mình | Patient quản lý hồ sơ sức khỏe và lịch thuốc | Không có |
| Biết ai đã truy cập dữ liệu | Chỉ Admin xem được access_logs (FR09, NFR06) | Patient chưa có màn hình xem lịch sử truy cập của chính mình |

Thời hạn lưu trữ đề xuất (nhóm đề xuất, chưa đối chiếu quy định; cần chốt ở 6.01):

| Dữ liệu | Thời hạn đề xuất |
| --- | --- |
| Hồ sơ sức khỏe, thuốc, lịch, dose_logs, meal_suggestions | Đến khi xóa hoặc đóng tài khoản; xóa trong ≤ 30 ngày sau khi Admin duyệt, gồm cả bản sao email và SĐT trong Supabase Auth |
| user_consents, data_deletion_requests | 24 tháng kể từ dòng cuối cùng, làm bằng chứng tuân thủ |
| access_logs | 24 tháng; khi patient bị xóa thì gỡ định danh thay vì xóa dòng |
| notifications | 90 ngày |
| device_tokens | Đến khi đăng xuất, gỡ app hoặc token bị FCM từ chối |
| Payload trong Redis | TTL tính bằng giờ; chỉ chứa ID |
| Ảnh vỉ thuốc | Không lưu |

user_consents và access_logs được thiết kế chỉ thêm, không sửa hoặc xóa. Vì vậy việc gỡ định danh hoặc xóa sau khi hết hạn phải chạy bằng một quy trình riêng của Admin (migration hoặc job dùng quyền service), không đi qua role ứng dụng. Xóa mềm bằng deleted_at (schema v6) chỉ áp dụng cho danh mục thuốc và tương tác, không dùng để đáp ứng yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân.

## 8. Theo dõi trạng thái DPIA theo luồng

Bảng dpia_records đã được bỏ khỏi schema, nên trạng thái phê duyệt và cờ xuyên biên giới của từng luồng được theo dõi ngay trong tài liệu này. Cả 5 luồng đang ở bản nháp.

| Luồng | Xuyên biên giới | Trạng thái | Người phê duyệt | Ngày phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 — Lưu dữ liệu sức khỏe trên Supabase | Có | Bản nháp | Chưa có | Chưa có |
| DF-02 — Chia sẻ dữ liệu cho Family Member | Có (kế thừa DF-01) | Bản nháp | Chưa có | Chưa có |
| DF-03 — Gửi điều kiện bệnh nền cho LLM (gợi ý bữa ăn) | Có (giả định) | Bản nháp | Chưa có | Chưa có |
| DF-04 — Đẩy thông báo bỏ lỡ liều qua FCM | Có | Bản nháp | Chưa có | Chưa có |
| DF-05 — Quét vỉ thuốc trên thiết bị (ML Kit) | Không | Bản nháp | Chưa có | Chưa có |

## 9. Vấn đề còn mở, giả định và bước tiếp theo

Có 11 điểm cần chốt trước khi chuyển bản nháp này thành DPIA hoàn chỉnh ở task 6.01.

Giả định của bản nháp

- Chỉ 5 luồng DF-01 đến DF-05 nằm trong phạm vi; các tính năng Phase 2 sẽ có DPIA riêng.

- Dữ liệu danh mục thuốc và tương tác đồng bộ từ nguồn nhà nước không phải dữ liệu cá nhân, nên nằm ngoài phạm vi.

- Dev và demo dùng dữ liệu giả lập.

Câu hỏi mở

- Bên kiểm soát dữ liệu: nhóm C1SE.07 đứng ở tư cách nào trong đồ án, và ai là người phê duyệt DPIA?

- Region thực tế của Supabase, Render và Vercel (Proposal mục 12.4 vẫn ghi là cần xác nhận).

- Nhà cung cấp LLM: chọn ai, xử lý ở đâu, điều khoản lưu trữ và huấn luyện ra sao, và có gửi danh sách thuốc hay chỉ gửi bệnh nền.

- Thời hạn xử lý yêu cầu xóa, căn cứ Admin được từ chối, và các thời hạn lưu trữ ở mục 7.

- Worker phải kiểm tra lại link và consent trước khi gửi FCM, và ghi access_logs cho lần gửi; tài liệu components hiện chỉ mô tả bước kiểm tra này ở Backend API.

- Quy trình xóa hoặc gỡ định danh với user_consents và access_logs vốn chỉ thêm, không sửa, cùng bản sao email và SĐT trong Supabase Auth.

- Consent của patient không đủ khả năng tự quyết hoặc cần người giám hộ: thiết kế chưa nói gì.

- SDK ML Kit có gửi ảnh hoặc dữ liệu đo đạc ra ngoài không (kiểm tra bằng bắt gói mạng).

- Đối chiếu điều khoản cụ thể của Luật 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP, chuyển nội dung sang Mẫu số 10 và Mẫu số 09, xác nhận hạn nộp hồ sơ DPIA.

- Bằng chứng đồng ý theo từng liên kết: schema v6 chỉ có cho_phep_chia_se và thoi_gian_lien_ket trong caregiver_links, không có phiên bản văn bản consent như user_consents; cần quyết định có bổ sung hay không.

- iOS ở Phase 1 không có APNs nên FCM không hoạt động trên iOS (schema v6, ghi chú 14): chọn chưa lưu token iOS hoặc làm mới cảnh báo qua API khi mở app, và ghi vào tài liệu bàn giao.

Bước tiếp theo: chốt các câu 1–3 trong Sprint 1, seed 5 bản ghi ở mục 8, sau đó cập nhật bản nháp khi có kết quả; 6.01 dùng bản đã cập nhật làm đầu vào.

## 10. Phê duyệt và lịch sử phiên bản

Bản 0.3 chưa được ai phê duyệt; cả 5 luồng đang ở bản nháp.

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Người lập | Nhóm C1SE.07 |  |  |
| Người xem xét | B.Eng. Nguyen Trong Giap (Kaopiz Da Nang) |  |  |
| Người phê duyệt DPIA | Chưa xác định (câu hỏi mở 1) |  |  |

| Phiên bản | Ngày | Nội dung | Tác giả |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 24/09/2026 | Bỏ dpia_records: mục 8 chuyển thành bảng theo dõi trạng thái trong tài liệu | Nhóm C1SE.07 |
| 0.2 | 24/09/2026 | Cập nhật theo schema v6: bỏ unmatched_scan_logs (DF-05, DR-12, mục 7), thêm email và bản sao Supabase Auth, ghi nhận iOS chưa có APNs (DF-04) | Nhóm C1SE.07 |
| 0.1 | 24/09/2026 | Bản nháp sơ bộ cho DF-01 đến DF-05 (task 1.19) | Nhóm C1SE.07 |